SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2022XXXXX/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Český Brod

se sídlem:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

zastoupený: 	Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

IČ:	00235334

DIČ:	CZ00235334

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu:	9294930297/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ladislav Sajver, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

## Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednateli jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „PD Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

Článek I. Předmět smlouvy

  - Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků v ulicích: Za Drahou, Školní, Bylanská a Přistoupimská. Chodníky jsou podél komunikace III/3301, III/3302 a III/3303 v Liblicích,  v úseku  od křižovatky ulic Cukrovarská a Za Drahou po křižovatku ulic Školní a Bylanská budou jednostranné po pravé straně ve směru jízdy a v ulici Bylanská budou na obou stranách, v ulici Lstibořská budou při jedné straně od Bylanské kolem MŠ po křižovatku s ulicí Nová, v ulici Přistoupimská budou při zástavbě po poslední RD na obou stranách. Délka úseku je cca cca 1,3 km. Jednostranný chodník v úseku cca 800m a oboustranný v úseku 450 m.

Dokumentace bude řešit bezbariérovou trasu, vjezdy, autobusové zastávky, zelené pásy, odvodnění povrchových vod a nezbytnou úpravu veřejného osvětlení. Jedná se o cenovou a časovou nabídku na provedení projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti. Projektová dokumentace bude použita i jako podklad pro žádosti o dotace na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla „PD Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská“.

  - Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v článku III., a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

  - Dílo zahrnuje:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu včetně všech inženýrských sítí a přípojek.

- Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, včetně projednání s vlastníky a provozovateli pozemků, komunikací a sítí, orgány stání správy, správci inženýrských sítí a vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění pravomocného stavebního povolení.

- Projektovou dokumentaci pro provedení stavby s odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací.

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována po 3 etapách tak, aby úsek v každé etapě byl souvislý.

I. etapa Za Drahou	v ulici Za Drahou (jednostranné po jihozápadní straně) od viaduktu v ulici Za Drahou u čp. 26 po most přes Šemberu v ulici Za Drahou,

II. etapa Školní	v ulici Školní (jednostranné chodníky po jižní a západní straně) od mostu přes Šemberu po křižovatku s ulicí Bylanská, Lstibořská, Ve Staré vsi,

III. etapa Bylanská	v ulici Bylanská (chodníky po obou stranách), Lstibořská (jednostranný chodník od Bylanské po Novou) a Přistoupimská Jenostranný po straně s domy) od křižovatky s ulicemi Školní, Lstibořská, Ve Staré vsi, po poslední čp. 108 v ulici Přistoupimská a po nemovitost na poz. parc.č. 166/2.

Stavba bude rozdělena na tyto základní stavební objekty:

SO 01 Chodníky v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Lstibořská, Přistoupimská

SO 02 Přechody pro chodce v ulicích Školní, Bylanská

SO 03 Odvodnění chodníků v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská

SO 04 Obousměrné autobusové zastávky v ulici Školní, Bylanská (přechody, napojení nebo doplnění části chodníku)

SO 05 Odvodnění části komunikace v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská

SO 06 Zeleň v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská

SO 07 Mobiliář v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská

SO 08 Veřejné osvětlení (úprava a doplnění VO)

SO 09 Stavební úpravy komunikací pro zvýšení bezpečnosti

Stavební objekty mohou být doplněny nebo upraveny dle obvyklého členění.

V dokumentaci pro provádění stavby bude zpracované a příslušnými orgány odsouhlasené DIO (dopravně inženýrské opatření) zvlášť pro jednotlivé etapy stavby. Výkaz výměr a položkový rozpočet bude zpracován po objektech a etapách výstavby a každá etapa bude rozdělena na uznatelné a neuznatelné náklady v souladu s pravidly SFDI.

- Autorský dozor při realizaci stavby v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5 let od podpisu smlouvy o dílo, mají obě strany dle smlouvy právo od této části zakázky odstoupit.

- Účast na konzultaci při projednání projektové dokumentace na SFDI, předpokladem jsou 2 návštěvy v rozsahu 3 hodin. Předpokládané termíny konzultací na SFDI jsou 1. schůzka ve fázi před podáním žádosti o stavební povolení, 2. schůzka před dokončením dokumentace pro provádění stavby.

- Účast na veřejném projednání záměru s občany, předpokládají se maximálně 2 jednání v rozsahu 3 hodin. Termín veřejného projednání se předpokládá po dokončení dokumentace pro provedení stavby.

  - Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „PD Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská“ pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel.

  - Zhotovitel je povinnen minimálně 1x za měsíc konzultovat s objednatelem postup prací v sídle zadavatele. Před dokončením FSP a DPS bude PD zaslána objednateli ke kontrole. Kontrola projektové dokumentace proběhne nejpozději do 14 dní od předání PD objednateli. V případě, že kontrola zjistí nedostatky PD, bude projektová dokumentace vrácena k dopracování. Lhůta jedenkrát 14 dnů kontroly díla objednatelem se nezapočítává do termínu plnění díla.

  - Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II. Způsob a doba zhotovení díla

  - Předpokládaný termín zahájení prací je ihned po nabytí účinnosti smlouvy

  - Dílo bude odevzdáno takto:

- DSP bude předána 6x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD v PDF a v editovatelném formátu DWG.

- DPS každé ze 3 etap bude předána 6x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD v PDF a v editovatelném formátu DWG.

- Stanoviska DOSS, správců inženýrských sítí a vlastníků pozemků budou součástí projektové dokumentace v papírové i elektronické verzi.

- Stavební povolení bude předáno v jednom originálním vyhotovení s vyznačením nabytí právní moci stavebním úřadem.

- Soupisy prací a dodávek, výkazy výměr a položkové rozpočty budou předány v trojím vyhotovení v papírové podobě, orazítkované autorizovanou osobou a v jednom vyhotovení a na CD, v editovatelném formátu xls, který lze použít pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele, a to uzamčené a odemčené verzi pro objednatele a vše po jednotlivých etapách.

  - Zhotovitel dokončí projektovou dokumentaci pro stavební povolení, včetně projednání s vlastníky a provozovateli pozemků, komunikací a sítí, orgány stání správy, správci inženýrských sítí a vlastníky sousedních nemovitostí včetně podání žádosti o stavební povolení na místně příslušný speciální stavební úřad nejdéle do …………… týdnů od účinnosti smlouvy nejdéle však do 30 týdnů od data účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel dokončí projektovou dokumentaci pro provedení stavby s odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací včetně projektových dokumentací na jednotlivé etapy dle požadavků uvedených v článku I. do 8 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

  - Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5 let od podpisu smlouvy o dílo mají obě strany dle smlouvy právo od této části zakázky odstoupit.

  - Zhotovitel může díl odevzdat před stanoveným termínem.

Článek III. Cena za dílo

3.1.	Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši ……………………….. Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je součástí nabídky ze dne zhotovitele ze dne ……….. v rámci veřejné zakázky „PD Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská“.

K této ceně díla bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH ve výši …………………….. Kč.

Cena za dílo včetně DPH činí …………………………. Kč.

- Cena je stanovena oceněním jednotlivých částí díla dle čl. I takto:

- projektová dokumentace pro stavební povolení …………………………..……Kč bez DPH, cena včetně 21% DPH činí ……………………..Kč

- projektová dokumentace pro provádění stavby …………………………..……Kč bez DPH, cena včetně 21% DPH činí ……………………..Kč

- autorský dozor při realizaci stavby stavby …………………………..……Kč bez DPH, cena včetně 21% DPH činí ……………………..Kč

- Pokud zhotovitel poskytne služby nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto za dar objednateli.

- Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

  - Realizované služby budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

  - Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání objednatelem odsouhlasené dílčí části díla uvedené v čl. II objednateli.

  - Úhrada díla bude probíhat po dokončení jednotlivých dílčích prací dle odstavce 3.2. Úhrada podle části 3.2. a) bude probíhat tak, že 80 % z této dílčí ceny bude uhrazeno po podání žádosti o stavební povolení a zbývajících 20 % po nabytí právní moci stavebního povolení.

  - Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

  - Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II nebo jestliže zhotovitel neodstranil zjištěné vady dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

  - Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

  - Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.

  - Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za město Český Brod: Ladislav Sajver, investiční referent, tel: 732 735 291, e-mail: sajver@cesbrod.cz a Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel: 321 612 158, e-mail: dockalova@cesbrod.cz.

  - Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

- Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

- Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

  - Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

  - Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

  - Zhotovitel projektovou dokumentaci zpracuje dle požadavků objednatele a provozovatele a v souladu se závěry jednání, která budou uskutečněna v průběhu provádění díla minimálně jedenkrát za měsíc. O výsledcích těchto jednání bude vždy sepsán protokol, který bude stvrzen podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických, uvedených v čl. V, odst. 5.2.

Článek VIII. Splnění a předání díla

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle článku I. a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.

  - Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

  - Zhotovitelem provedené dílo podle článku I. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

  - Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem.

  - K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla,

  - Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

  - Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

  - V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.

  - Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě 15 dnů, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo prohlášení konkursu vůči zhotoviteli.

- Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

- Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty k dodatečnému plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, řešením sporů mezi smluvními stranami, nároky na smluvní pokuty a jinými nároky, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v článku II., nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.4., má objednatel právo nárokovat po objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí 1 % z celkové částky díla bez DPH za každý den prodlení. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na smluvní pokutu vystaví objednatel zhotoviteli fakturu v příslušné výši.

- Smluvní pokutu uvedenou v bodě 11.1. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, má zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky bez DPH denně. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na úrok z prodlení, vystaví zhotovitel objednateli fakturu v příslušné výši.

- Předchozí ustanovení neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

  - Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

  - Podpisem této smlouvy se zhotovitel stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

  - Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.

  - V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

  - Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávěnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy, resp. podpisy svých statutárních zástupců.

  - Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, kdy tato je opatřena uznávanými elektronickými podpisy obou stran (variantně v analogové formě ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál).

  - Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníke.

  - Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. …………. ze dne …………...

V Českém Brodě	V

Objednatel		Zhotovitel:

Bc. Jakub Nekolný

starosta města Český Brod	statutární orgán/zástupce/…

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost

tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, jsou splněny.

Usnesení RM č. 		Datum

Datum 			Podpis VO