ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 96 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

pro veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona pod názvem

„Liblice – dětské skupiny“

Při zadávacím řízení na realizaci stavebního záměru dochází k soutěžení s ním spojených zakázek na funkci a výkon podle § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ (tzv. metoda design & build).

- Obsah

Preambule	2

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI	2

2.	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	2

3.	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	5

4.	KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV	5

5.	MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY	5

6.	DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY	5

7.	POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE	6

8.	SEZNAM PODDODAVATELŮ	7

9.	ZPŮSOB A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	8

10.	SMLUVNÍ, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	8

11.	Jistota	9

12.	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	10

13.	LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK	10

14.	POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	10

15.	DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE	11

Přílohy ZD:

Příloha č. 1: Studie: Mateřská škola Liblice, Český Brod

Příloha č. 2: Technická specifikace

Příloha č. 3: Vzorová smlouva o dílo

Příloha č. 4: DNSH

# Preambule

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků (dále také „dodavatelé“) v rámci otevřeného řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele: Město Český Brod

Adresa:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO:	00235334

Tel.:	+ 420 321 612 111

E-mail:	cesbrod@cesbrod.cz

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cesbrod.cz/

Administrátor veřejné zakázky:

Petr Štěpánek, stepanek@epc.cz, 777 846 069

# PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace mateřské školy se šesti třídami o kapacitě 6x24 dětí a výstavba první etapy, tedy vybudování 4 dětských heren včetně zázemí. Druhá etapa stavebních prací, tedy vybudování 2 dětských heren, není předmětem této veřejné zakázky. Součástí veřejné zakázky je výkon investorské a inženýrské činnosti a dále zpracování příslušných projektových dokumentací, jak je dále definována níže. První etapa a potřebné projekční práce budou realizovány ve smyslu přiložené studie „Mateřská škola Liblice, Český Brod“ a „Technické specifikace“ zpracované Ing. arch. Radkem Janošíkem v srpnu 2024.

Zadavatel má v úmyslu žádat na realizaci díla „Liblice – dětské skupiny“ dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního plánu obnovy na Budování kapacit dětských skupin, výzva 31_24_150.

Předmětem veřejné zakázky jsou dále uvedené součásti ve stanovených termínech:

A) Dokumentace pro povolení stavby; dokumentace bude obsahovat zákonné náležitosti a položkový rozpočet stavebních prací dle požadavků objednatele.

Termín: do 2 měsíců od uzavření smlouvy

B) Výkon investorské a inženýrské činnosti včetně vydání pravomocného stavebního povolení; předmětem této části veřejné zakázky bude jednání s dotčenými orgány a správci sítí, zajištění stanovisek a souhlasů dotčených orgánů státní správy, příprava a vyhotovení žádosti o povolení záměru, zastoupení v řízení před stavebním úřadem. Inženýrská činnost bude probíhat v součinnosti s městem Český Brod tak, aby bylo možno proces zvládnout v co nejkratším možném termínu. Součástí inženýrské činnosti bude dále zpracování autorizovaného plánu BOZP.

C) Dokumentace pro provedení stavby; dokumentace bude obsahovat zákonné náležitosti a podrobný položkový rozpočet stavebních prací včetně výkazu výměr.

Dodavatel je povinen předkládat projektovou dokumentaci průběžně (zpravidla 1 měsíčně) zadavateli k posouzení a odsouhlasení. Zadavatel se k dokumentaci vyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů od předložení. Veškeré připomínky zadavatele je dodavatel povinen zapracovat do projektové dokumentace. Takto upravenou dokumentaci opětovně předloží dodavatel zadavateli.

Termín: do 2 měsíců od předání dokumentace dle bodu A) na místně příslušný stavební úřad.

Projektové dokumentace budou zpracovány a předány zadavateli v 6 pare v papírové podobě, dále v elektronické podobě ve formátu *.dwg., *.doc(x)., *.xls(x). a *.pdf v editovatelném formátu. Položkový rozpočet stavebních prací bude ve formátu *.xls(x), který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, formátu *pdf a současně v listinné podobě.

Součástí částí A), B) i C) veřejné zakázky je i výkon a zajištění všech činností, které nejsou v této zadávací dokumentaci výslovně vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace v požadovaných stupních a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné či obvyklé. Součástí předmětu zakázky jsou i veškeré schůzky, jednání a konzultace se zadavatelem a jeho zplnomocněnými zástupci v místě sídla zadavatele a na stavbě. Počet ani doba těchto jednání, schůzek a konzultací není omezen.

D) Stavební práce

Realizace stavebních prací proběhne pouze v případě získání dotace. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je realizace první etapy stavby budovy podle dokumentace specifikované v bodě C) a dále následující činnosti:

a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, včetně vytyčení stávajících zemních sítí dodavatelem před zahájením prací;

b) provedení veškerých průzkumů nezbytných pro realizaci stavby, které nejsou zajištěny ze strany zadavatele;

c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací stavby, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu stavby (díla);

d) vedení a doložení výkazu produkce odpadů v průběhu realizace stavby. Výkaz produkce odpadu je dokument obsahující přehled odpadů vzniklých realizací díla s údaji v minimálním rozsahu: přehled množství odpadu dle katalogových čísel, způsob nakládání s odpadem. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem;

e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;

f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;

g) případné dopravní značení vč. jeho projednání;

h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médii a energií během provádění stavby;

i) zřízení, odstranění a případná ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;

j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, pro kolaudační řízení, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů státní správy/správců sítí, včetně provedení zápisu vkladu do katastru nemovitostí;

k) zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, (dále jen „zákon o zeměměřičství“), a to ve 3 písemných vyhotoveních a současně v digitální podobě;

l) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + příp. video);

m) dodavatel (zhotovitel) bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli (objednateli) na nosiči elektronických dat (CD/DVD/USB disk apod.) při předání stavby (díla);

n) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí,

o) koordinační činnost na stavbě;

p) provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli;

q) spolupráce s oprávněnými osobami zadavatele ve věcech technických, s technickým dozorem stavebníka (investora) a dalšími oprávněnými osobami zadavatele;

r) zajištění vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí;

s) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;

t) archivace smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; dokladů o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

u) plnění zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (DNSH), jak jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat část zakázky D) pouze v případě získání dotace. O vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude dodavatel písemně informován do 10 pracovních dnů od vydání pravomocného povolení stavby. Plnění části zakázky popsané v bodě D bude zahájeno na pokyn objednatele. Práce musí být zahájena do 15 dnů od převzetí písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště. Pokud by v době vydání pravomocného povolení stavby ještě nebyl znám výsledek dotačního řízení, stanoví zadavatel a zhotovitel další postup dohodou.

Termín dokončení stavebních prací včetně zajištění kolaudace: do 9 měsíců od převzetí staveniště. Nejzazší termín dle dotačního titulu je do 31. 3. 2026.

# PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 85 000 000 Kč bez DPH.

# KLASIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY DLE KÓDU CPV

Stavební úpravy budov mateřských škol	, kód CPV: 45214100-1

Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů, kód CPV: 71242000-6

Architektonické, stavební, technické a inspekční služby, kód CPV: 71000000-8

# MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Místo plnění veřejné zakázky se nachází městě Český Brod, části Liblice. Parcelní čísla 610/2, 610/1, 609, 2 v k.ú. Liblice u Českého Brodu.

# DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

- Zahájení plnění ihned od uzavření smlouvy o dílo.

- Předpokládané plnění jednotlivých částí zakázky podle dílčích termínů stanovených v článku 2. Předmět veřejné zakázky

# POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Předpokladem pro hodnocení nabídky dodavatele v tomto zadávacím řízení je prokázání splnění kvalifikace.

Každý dodavatel musí prokázat kvalifikaci v níže uvedeném rozsahu:

  - ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona, tedy předložením dokladů podle § 75 zákona, že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

U právnických osob doloží dodavatel navíc čestné prohlášení podle písm. a) rovněž ve vztahu ke všem členům statutárního orgánu, vedoucímu pobočky závodu (účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu) a osobě zastupující dodavatele.

  - PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku a doložením oprávnění k následujícím činnostem:

  - projektová činnost ve výstavbě,

  - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- výkon zeměměřických činností

Dodavatel dále doloží doklad o autorizaci osob podílejících se na zpracování všech stupňů projektových dokumentací stavby v rozsahu dle ust. 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v oboru:

  - pozemní stavby

  - TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona v následujícím rozsahu:

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací.

Rozsah požadovaných informací a dokladů

Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo poskytovaných stavebních prací. Seznam bude dále obsahovat kontakty referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.

Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů

Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží významné stavební práce obdobného charakteru:

- 1 zakázka realizovaná soutěžením zakázek na funkci a výkon podle § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ (tzv. metoda design & build), kdy hodnota stavebních prací činila minimálně 10 mil. Kč,

- 1 zakázka, která je dřevostavbou, kdy hodnota stavebních prací činila minimálně 40 mil. Kč,

Výše uvedené požadavky je možné splnit kumulativně prostřednictvím jedné stavby nebo odděleně samostatnými stavbami.

  - PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, stanoví zadavatel, že v takovém případě musí být dodavatelé podávající tuto společnou žádost/nabídku vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně. Dodavatelé podávající společnou žádost jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

# SEZNAM PODDODAVATELŮ

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce uvedl, jaké části veřejné zakázky má v úmyslu plnit sám a jaké má v úmyslu zadat poddodavatelům.

Uchazeč uvede seznam předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky a všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje některý z kvalifikačních předpokladů. Seznam bude obsahovat identifikační údaje a přehled věcného a procentuálního rozsahu plnění, kterým se poddodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. Pokud uchazeč nevyužije poddodavatelů, nahradí výše uvedený seznam prohlášením, které bude obsahovat informaci, že uchazeč k plnění zakázky nevyužije žádných poddodavatelů.

# ZPŮSOB A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cena předmětu veřejné zakázky musí být zpracována pro rozsah uvedený v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a bude zpracována v následující struktuře v absolutní částce v českých korunách:

|  | Část předmětu zakázky | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) |  |  |
| B | Výkon investorsko-inženýrské činnosti |  |  |
| C | Dokumentace pro provedení stavby |  |  |
| D | Stavební práce |  |  |
|  | Celkem |  |  |

Nabídková cena musí být stanovena s ohledem na veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během plnění.

Nabídková cena za dílčí části A), B), C), musí být odvozena od nabídkové ceny za dílčí část D). Ceny budou maximálně dle kalkulace ČKA. Nabídková cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. Takto zpracovaná nabídková cena je závazná pro uzavření smlouvy o dílo.

# SMLUVNÍ, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Smluvní, obchodní a platební podmínky jsou součástí vzorové smlouvy o dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace.

10.2 Návrh smlouvy je závazný. V případě, že návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky účastníka, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z tohoto zadávacího řízení.

10.3. Stavební práce obsažené v části D) budou realizovány pouze v případě, že město získá dotaci, v opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat.

10.4. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ke dni podpisu smlouvy měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to na pojistnou částku ve výši nabídkové ceny.

# Jistota

11.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu podle § 41 ZZVZ, a to jednou z forem stanovených v § 41 odst. 3 ZZVZ: formou složení peněžní částky na účet zadavatele č.: 9302880227/0100, variabilní symbol = IČO dodavatele („peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

11.2. 	Dodavatel prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a)	sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo

b)	předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo

c)	předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.

11.3. 	Poskytne-li dodavatel jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí jistoty. Dodavatel v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Poskytne-li dodavatel jistotu formou bankovní záruky, nebo formou pojištění záruky, musí být originál záruční listiny, nebo písemné prohlášení pojistitele předloženy zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky dodavatele.

11.4.	Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky, je dodavatel povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty podle § 40 ZZVZ.

11.5 Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny, nebo písemné prohlášení pojistitele:

a)	po uplynutí zadávací lhůty, nebo

b)	poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

11.6.	Zadavatel stanovuje podle § 41 odst. 2 ZZVZ povinnost dodavatele složit jistotu ve výši 500 000 Kč.

11.7	Zadavatel upozorňuje, že v případě, že dodavatel zvolí jako způsob poskytnutí jistoty formu bankovní záruky, musí být součástí elektronicky podané nabídky originál záruční listiny v elektronické podobě (elektronický originál dokumentu osvědčujícího poskytnutí bankovní záruky).

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele, budou zadavatelem hodnoceny.

Jediným kritériem pro přidělení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny s váhou kritéria 100 %. Bude použita metoda srovnání nabídkových cen bez DPH, z nichž bude vybrána nabídka s nejnižší cenou.

# LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

13.1. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 57 odst. 1 zákona a končí dnem

Pondělí 25. 11. 2024 v 10:00 hod.

13.2 Nabídky v českém jazyce se podávají elektronicky přes profil zadavatele tak, aby byly doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek není možné prostřednictvím profilu zadavatele podat.

# POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

14.1. Nabídka bude zpracována v tomto členění

a) identifikace dodavatele

b) rekapitulace cenové nabídky

c) seznam poddodavatelů

d) kvalifikační dokumentace

e) podepsaný návrh smlouvy

14.2. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele, příp. osoby oprávněné dodavatele zastupovat, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem. Požaduje-li dodavatel, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo v obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést.

14.3. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

14.4. Nabídka musí respektovat všechna ustanovení a požadavky uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

14.5. Zadavatel žádá, aby dodavatel předložil kompletní nabídku včetně všech příloh v elektronické podobě ve formátu *.pdf a dále též návrh smlouvy o dílo v editovatelné podobě ve formátu *.doc(x).

14.6. Místem pro podání nabídky a výlučnou komunikaci se zadavatelem je profil zadavatele na internetové adrese https://ezak.cesbrod.cz/.

# DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

15.1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky této veřejné zakázky, a to v souladu se zákonem.

15.2 Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

15.3 Zadavatel není povinen vracet dodavatelům jejich nabídky. Tyto jinak zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

15.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

15.5 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

15.6 Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou dodavatelem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění a uzavření smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na výše uvedeném profilu zadavatele, a to včetně informací označených dodavatelem jako důvěrné.

15.7 Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel plánuje na předmět zakázky podat žádost o dotaci do výzvy Národního plánu obnovy 31_24_150, takže projektová dokumentace i stavba musí splňovat požadavky této výzvy a účastník poskytne maximální součinnost pro splnění požadavků a pravidel tohoto dotačního programu.

V Českém Brodě dne 23. 10. 2024